## Slide 1: 项目进度汇报
APP组

## Slide 2
UI:对项目的UI进行了详细标注，对细节进行了修改，绘制了欢迎界面。
APP:构建了整体框架，写完了基本代码，对接口进行了测试，。
程序: 基本完成django的部分
总体

## Slide 3: APP部门
钱思航：构建了基本框架，完成了Fragment的嵌套，写完了接口的解析代码。
岳宇轩：实现了上传图片功能，并实现了对图片的缩放。写完了图书详情、全部书评、书评详情3个界面的代码，写书评界面基本完成。
赵艳然：这周完成了个人中心的基本逻辑代码和UI界面，测试了和用户有关的接口，根据测试结果更改了bug。

## Slide 4: 程序部门：
花如壮：修服务器，改数据库编码，修改图片上传文件路径及文件名称检测bug。
戴俞成：和app沟通敲定接口，参数。修改相关数据库，完成书籍部分的后台逻辑。

## Slide 5: 总结
达到了上周的目标，项目进度达到了70%。
部门之间的沟通更顺利了
下周目标：100%